任务分配

9.18之前

周：完成产品功能介绍（已有）；完成医学内容、流程说明和字段要求；整理所需数据库

王：确认网站公网开放所需条件

张：确认后续需调动的api接口及流程

9.20之前

周：整理文献、疾病、靶点和候选分子资料，设计两个案例模板。

王&张：整理数据库中数据类型并进行清洗与数据预处理

9.25之前：

周：辅助并提供情绪价值

王&张：后端：完善 Agent 协同、数据清洗、文献证据和报告生成；增加缓存、预计算和错误重试；完成公网部署的初步准备；前端：完善候选列表、候选详情、分数分解、排名变化等页面；统一颜色、字体、图标、间距和交互效果；补充加载中、运行中、失败等状态

9.27之前

周：PPT

王&张：完成最终界面风格，公网版本和本地备用版本均可运行

褚老师：审核

9.30之前

Debug，不断优化平台

讲好听故事，做好看PPT